SoundsFun Bridge · MVP 문서

# 결정 기록·오픈 이슈

# 결정된 것 (ADR)

| 번호 | 날짜 | 결정 | 이유 | 영향 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR-01 | 09-16 | 범위는 Week 1 ‘Colors’ 만. 구조는 다주차 대응 | 파일럿 프로토타입 | 콘텐츠 JSON 1개 |
| ADR-02 | 09-16 | 파닉스·읽기·쓰기 제외 | 2년차 과정 | 퀴즈 유형 D의 문장은 듣기만 |
| ADR-03 | 09-16 | 아침·저녁·잠자리는 듣기만. 주제 집중듣기만 3단계 | 가이드북 원칙 “듣기만 해도 됩니다” | 개발량 1/3 감소 |
| ADR-04 | 09-16 | 유튜브는 외부 링크로 연다. 앱 내 재생 없음 | 약관, 지원서 약속, 광고 회피 | 타이머는 시작 시각 기준 |
| ADR-05 | 09-16 | Expo 한 벌로 앱·웹. 지금은 모바일 웹 배포, 앱은 이후 | 팀 규모 | 플랫폼 어댑터 패턴 |
| ADR-06 | 09-16 | 탭 3개: 홈(아이) · 부모 · 설정 | 단순함 | 부모 탭·설정은 게이트 뒤 |
| ADR-07 | 09-16 | 부모 확인 = 3초 길게 누르기, 10분 유지 | 아이 오조작 방지, 수학 문제보다 쉬움 | HoldButton |
| ADR-08 | 09-16 | 아바타는 DiceBear 부위 조합 + 얼굴 사진 | 폭넓은 꾸미기, 오픈소스 MIT | 옵션 JSON 저장 |
| ADR-09 | 09-16 | 음성인식: 기기 내장 우선, 서버 Whisper 폴백 | 무료, 설치 없음 | 어댑터 2개 |
| ADR-10 | 09-16 | 벌점·하트·순위 없음. 실패해도 통과 | 강요 없는 말하기 원칙 | UX 문구 |
| ADR-11 | 09-16 | 하잉RTA는 설정 스위치, 기본 꺼짐, 주말 노드만 | 공공 영어와 신앙교육 분리 | weekend 콘텐츠 |
| ADR-12 | 09-16 | 아이 실명·생년월일 수집 안 함 | 최소 수집 | 별명·연령대 |
| ADR-13 | 09-16 | local-first. 서버 없이도 전부 동작, 있으면 동기화 | 정적 배포로 먼저 시작 | Repository 인터페이스 |
| ADR-14 | 09-16 | 문서는 Markdown 원본 → HTML·DOCX 생성 | 한 벌 관리 | docs/build.py |
| ADR-15 | 09-16 | 연속일수: 하루 1루틴 이상 실제 완료, 수동 체크 미포함, 동결 없음 | 단순·정직 | streak() |
| ADR-16 | 09-16 | 주말 기본은 평일 4루틴 반복 | 루틴표 QR이 신앙 콘텐츠라 분리 필요 | ADR-11 |
| ADR-17 | 09-16 | MVP 계정은 기기 저장(비밀번호 SHA-256+salt). 서버(argon2) 연결은 Repository 교체 | 정적 배포로 바로 시연 | 비밀번호 재설정은 문의로 안내 |
| ADR-18 | 09-16 | 웹 빌드는 SPA(output: single) + 404.html 복사 | GitHub Pages에서 새로고침·딥링크 동작, 서버 렌더링 시 저장소 접근 문제 회피 | scripts/spa-fallback.mjs |
| ADR-19 | 09-16 | 웹 알림은 브라우저 Notification + 서비스워커. 앱이 열려 있거나 백그라운드일 때 예약 알림 | 서버 없는 MVP. 앱을 닫아도 오게 하려면 apps/api Web Push 스케줄러 연결 | Q-13 |
| ADR-20 | 09-16 | 음성인식: 웹은 Web Speech API, 앱은 expo-speech-recognition (플랫폼 파일 분리) | expo-speech-recognition은 웹을 감싸지 않음 | shared/platform/speech |
| ADR-21 | 09-16 | 퀴즈 정답·오답 후 아래 결과 띠 + ‘계속’ 버튼 (자동 넘김 없음) | 아이가 정답 소리를 끝까지 듣고 스스로 넘기게 | 04 L2 갱신 |
| ADR-22 | 09-16 | 6세는 ‘단어 고르기’를 ‘그림 고르기’로 자동 대체 | 글자를 못 읽는 연령 | content quiz.hideWordTextFor |
| ADR-23 | 09-16 | 그림은 Recraft recraftv3 + negative_prompt(글자 금지) + 배경 제거 → WebP | 첫 생성분에 가짜 글자가 섞여 재생성 | 27.6MB → 2.9MB |
| ADR-24 | 09-16 | 발음·캐릭터 음성은 edge-tts로 미리 생성(mp3), 효과음은 코드 합성(wav) | 일관된 발음, 오프라인 재생, 라이선스 문제 없음 | packages/content-tools |
| ADR-25 | 09-16 | 사진 아바타는 256px JPEG로 기기에만 저장. 서버는 사진을 받지 않음 | 아동 개인정보 최소화 | API가 photo 거절(422) |

# 확인할 것 (선효경·차진숙)

| 번호 | 질문 | 현재 기본값 | 누구 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | 주말에 평일 4루틴을 반복하는 게 맞는지 | 반복 | 선효경 |
| Q-02 | 주제 집중듣기: 유튜브 30분 + 놀이 10분 = 40분이 괜찮은지, 아니면 20분 + 10분 | 30 + 10 | 선효경 |
| Q-03 | 말하기 단계를 아예 뺄지 (가이드북 “유도하지 마세요”) | 넣되 건너뛰기 가능 | 선효경 |
| Q-04 | 아침·저녁·잠자리 단어 카드(그림만 보기)를 완료 화면에 살짝 보여줄지 | 안 보여줌 | 선효경 |
| Q-05 | 로그인: 이메일 vs 기관 코드 + 별명 | 이메일 | 선효경 |
| Q-06 | Week 1 후 반복 vs Week 2~4 JSON 추가 | 반복 | 선효경 |
| Q-07 | 마스코트 토끼 ‘소리’ 확정, 스타일 | 초안 | 차진숙 |
| Q-08 | 아바타 스타일 (DiceBear adventurer vs 자체 제작) | adventurer | 차진숙 |
| Q-09 | 루틴 색 4종, 코랄 주색 | 08 문서 | 차진숙 |
| Q-10 | 사진 테두리 장식 종류 | 구름·별·꽃·헤드폰 | 차진숙 |
| Q-11 | 온보딩 3장 그림 방향 | 08 문서 | 차진숙 |
| Q-12 | 지원서 본문: 22만 조회 → 15.8만 도달로 표현 수정, 7개국↔8개국, 50명↔60명 | — | 선효경 |
| Q-13 | 파일럿에서 앱을 닫아도 알림이 와야 하는지 (→ 서버 배포 + VAPID 키 필요) | 웹은 열려 있을 때만 | 강성준 |
| Q-14 | 기기 저장 계정으로 파일럿 가능한지, 서버 로그인 필수인지 | 기기 저장 | 선효경 |
| Q-15 | 마스코트·단어 그림 초안(Recraft)을 디자이너가 어디까지 교체할지 | 전부 교체 가능 (파일명 고정) | 차진숙 |

# 알려진 제약

유튜브 시청 중 광고·추천 영상은 막을 수 없다 (앱 밖)

웹 푸시는 iOS에서 홈 화면 추가 후에만 온다

Web Speech API는 브라우저·언어 지원이 다르다. 실패 시 부모 모드로 안전하게 빠진다

영상 4개 모두 목표 시간보다 길다. 타이머가 기준이다