SoundsFun Bridge · MVP 문서 v2

# 결정 기록·오픈 이슈

# 결정된 것

| 번호 | 날짜 | 결정 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 09-16 | React Native(Expo) 한 벌로 웹·앱 | 웹앱을 먼저 내고 앱은 나중에. 코드는 하나 |
| D-02 | 09-16 | Week 1만, 파닉스 제외 | MVP 범위 |
| D-03 | 09-16 | 영상은 앱 안에서 틀지 않고 유튜브로 연다 | 약관·광고·추천 영상 문제를 피하고 저사양 기기에서도 가볍다 |
| D-04 | 09-16 | 기기 저장 우선 | 서버 비용 없이 파일럿 가능. 오프라인에서도 동작 |
| D-05 | 09-19 | 앱을 시안 기준으로 새로 만든다 | 디자이너 시안 도착. 이전 앱은 legacy 브랜치에 보관 |
| D-06 | 09-19 | 탭 4개: 오늘 · 소리여행 · 부모 · 설정 | 시안 |
| D-07 | 09-19 | 부모 확인(잠금) 없앰 | MVP에서는 불필요. 부모 탭은 바로 열린다 |
| D-08 | 09-19 | 오늘의 루틴은 목록 대신 번호 길 | 아이가 1·2·3·4 순서를 따라가게. 나머지는 시안 그대로 |
| D-09 | 09-19 | 길은 그림 파일이 아니라 SVG·코드 | Recraft 시험 결과가 시안 그림체와 맞지 않음. 폭에 따라 늘어나야 함 |
| D-10 | 09-19 | 아바타는 캐릭터 4종 중 고르기 + 사진 | 꾸미기 기능은 빼고 디자이너 캐릭터를 쓴다 |
| D-11 | 09-19 | 하잉RTA 주말 스위치와 저녁 리마인드는 설정에 유지 | 시안에는 없지만 지원서의 원칙(선택형 신앙과정, 알림) |
| D-12 | 09-19 | 시작 영상은 매번, 화면을 눌러 들어간다 | 요청 사항. 소리는 버튼으로 |
| D-13 | 09-19 | 루틴 분은 시안대로 20 · 30 · 20 · 20, “오늘 완료했어요”는 목표 분을 기록 | 시안 사이트의 동작과 같게 |
| D-14 | 09-19 | 서버는 콘텐츠까지 테이블로 정규화, 제약은 DB에 | “무결성 유지” 요구. API 밖에서 들어온 값도 막는다 |
| D-15 | 09-19 | 서버의 기록 API는 멱등 PUT, 완료는 되돌리지 않음 | 기기 저장이 원본이라 같은 요청이 여러 번 올 수 있다 |
| D-16 | 09-19 | 사진은 서버에 보내지 않는다 | 아동 개인정보 최소 수집 |
| D-17 | 09-19 | 시안 SVG의 좌표를 기준으로 전 화면을 다시 맞춤 | 첫 구현은 시안 사이트의 CSS를 따랐는데, 시안 SVG와 값이 달랐다(글자 크기, 부모·설정의 여백 16, 줄 높이 등) |
| D-18 | 09-19 | 본문 글꼴을 Pretendard로 | 시안이 Pretendard. 시스템 글꼴은 폭이 달라 줄바꿈과 크기가 어긋났다 |
| D-19 | 09-19 | 탭 막대는 모든 탭에서 떠 있는 모양 | 시안은 오늘 탭만 떠 있고 나머지는 바닥에 붙은 흰 띠인데, 한 앱에서 탭마다 달라지면 어색해 오늘 탭 모양으로 통일 |
| D-20 | 09-19 | 주간 표의 이전·다음 화살표는 유지 | 시안에는 없지만 지난 주를 보려면 필요. 작고 옅게 |

# 확인할 것

## 선효경 대표님

| 번호 | 질문 | 지금 값 |
| --- | --- | --- |
| Q-01 | 심사에서 “매일 20분”으로 보일지 “하루 90분”으로 보일지 | 앱은 시안대로 90분(20·30·20·20). 설정값만 바꾸면 된다 |
| Q-02 | 주말(토·일)에도 평일 루틴 4개를 하나요? | 지금은 7일 모두 4개 + 하잉RTA를 켜면 주말에 2개 추가 |
| Q-03 | 한 주를 마친 뒤 다시 돌기(run 2)를 보여 줄까요? | 데이터에는 run이 있고 화면은 마침 안내만 |
| Q-04 | 문의 메일, 개인정보 처리방침 주소 | 설정값에 임시로 넣어 둠 |
| Q-05 | 말하기에서 몇 점이면 통과? | 0.7, 두 번까지 |

## 차진숙 디자이너님

| 번호 | 질문 |
| --- | --- |
| Q-11 | 루틴 길 디자인 확인 (정거장 모양, 번호, 길 색) |
| Q-12 | 로그인·가입·아이 등록·소리활동은 시안이 없어 시안의 색·모양으로 맞춰 만들었습니다. 확인 부탁드립니다 |
| Q-13 | 주말 루틴 두 개의 색(파랑·연보라)은 임의로 정했습니다 |
| Q-14 | 완료 축하, 스티커 그림이 따로 있으면 교체하겠습니다 (지금은 캐릭터 그림) |
| Q-15 | 시안 03C의 2026년 9월 달력은 1일이 월요일로 그려져 있는데 실제는 화요일입니다. 앱은 실제 요일을 따릅니다 |
| Q-16 | 탭 막대를 떠 있는 모양으로 통일했습니다(D-19). 바닥에 붙는 쪽이 맞다면 알려 주세요 |

# 알려진 제약

| 제약 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 유튜브에서 실제로 봤는지는 알 수 없다 | 시간은 “시작을 누른 뒤 흐른 시간” | 완료 방식을 구분해 저장, 부모 표시 기능 |
| 웹 음성 인식은 브라우저마다 다르다 | 아이폰 사파리에서 안 될 수 있다 | 도움 모드 |
| 웹 알림은 앱이 열려 있을 때만 확실하다. 아이폰은 홈 화면 추가가 필요 | 알림이 안 올 수 있다 | 서버 연결 시 Web Push, 나중에 앱 출시 |
| 앱은 아직 서버에 연결되어 있지 않다 | 기기를 바꾸면 기록이 없다 | 서버·API는 완성. 연결 작업은 다음 단계 |
| Recraft AI 그림은 쓰지 않았다 | – | 크레딧 약 905 남음. 키는 .env에만 |

# 다음 단계

디자이너 확인 → 길·소리활동 다듬기

앱과 서버 연결(계정 저장소 API 구현, 기록 올리기)

2–4주차 콘텐츠 JSON 추가

교사용 여러 아이 보기

앱 스토어용 빌드(EAS)